PREGÃO Nº 14/2018

(Processo Administrativo n.° 23241.000718/2018-04)

ANEXO VI - INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADO (IMR)

(Avaliação da qualidade dos serviços)

| Nº 1 Execução dos serviços conforme cronograma |  |
| --- | --- |
| Item | Descrição |
| Finalidade | Garantir que a execução dos serviços ocorram dentro do prazo estabelecido no cronograma. |
| Meta a cumprir | Seguir rigorosamente o cronograma. |
| Instrumento de medição | Aferição diária dos serviços prestados |
| Forma de acompanhamento | Comparação entre os serviços prestados e a respectiva parcela do cronograma. |
| Periodicidade | Diária |
| Mecanismo de Cálculo | Verificação do atraso na execução dos serviços conforme cronograma. |
| Início da Vigência | 1º dia da execução. |
| Faixas de ajuste no pagamento | Zero dias de atraso: 100% do valor da parcela. Desconto de 3,33% do valor total da parcela por dia de atraso. |
| Sanções | Até 5 dias de atraso: advertência. De 5 a 10 dias de atraso: advertência e multa. Maior de 10 dias: Suspensão de contratação e licitação com o Instituto Federal Farroupilha. |