INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA

PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 34/2021

(Processo Administrativo n.°23243.004605/2021-55)

ANEXO VII – INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADO (IMR)

| Indicador |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nº 1 – Execução dos serviços dentro da periodicidade indicada |  |  |
| Item | Descrição |  |
| Finalidade | Garantir a execução dos serviços conforme prazos estabelecidos no cronograma fornecido pela Contratante. |  |
| Meta a cumprir | 100% dos serviços agendados e executados nos prazos estabelecidos para o período. |  |
| Instrumento de medição | Planilhas de Controle de serviços agendados e executados emitidas pelo Fiscal do Contrato. |  |
| Forma de acompanhamento | Verificação, pelo Fiscal do Contrato, do cumprimento de prazos definidos no cronograma e nos serviços solicitados em garantia, através da verificação de relatórios comprobatórios da execução dos serviços, encaminhados pela CONTRATADA. |  |
| Periodicidade | Conforme cronograma de execução de serviços fornecido pela CONTRATANTE. |  |
| Mecanismo de cálculo | Quantidade de dias de atraso na execução do serviço, em relação aos prazos contidos no cronograma = Y. |  |
| Início da vigência | Emissão da Ordem de Serviço pela CONTRATANTE. |  |
| Faixas de ajuste no pagamento | Y | Desconto |
|  | 5 < Y ≤ 10 | 2,5% sobre o valor total dos serviços referentes ao período de faturamento. |
|  | 10 < Y ≤ 30 | 5,0% sobre o valor total dos serviços referentes ao período de faturamento. |
|  | Y > 30 | 10,0% sobre o valor total dos serviços referentes ao período de faturamento. |
| Sanções | Conforme item 20 do Termo de Referência, nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, e da Lei nº 10.520, de 2002. |  |